|  | Datum vydání: 21.7.2017, 13:12 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Práce v lesoparku pokračují, dokončuje se nová dlažba

Nová zámková dlažba. To je hlavní postup v pracích na revitalizaci orlovského lesoparku, která probíhá i během prázdnin. My jsme se do lesoparku vypravili v rámci pravidelného kontrolního dne a se skupinou zhotovitelů a zástupců městského úřadu jsme se po nové dlažbě prošli. Ta je v tuto chvíli už ze dvou třetin hotová.

Přístupové cesty, ty úzké chodníky, neumožňovali se do některých míst dostat s naší technikou, tak jsme museli pracovat ručně. Čekají nás dokončit ty zámkové dlažby, některá zábradlí u schodišť nebo kolem rybníka. Tam čekáme, až práci dokončí jiná firma, takže může dojít i k nějakému zpoždění," říká Jakub Szotkowski, vedoucí stavby.

Právě do vypuštěného rybníku se v brzké době znovu zakousne speciální bagr, ten začne těžit sediment, který se za dlouhou dobu v rybníku vytvořil. Práce probíhají v rámci jiného projektu.

"Počasí nám zatím přeje a v příštím týdnu začneme samotný sediment odvážet na skládku do Karviné. Požadavek objednatele je vyčištění rybníku, který podle mých informací nikdy od svého založení čištěn nebyl. To čištění bude probíhat v mocnosti sedmdesáti centimetrů, v objemu je toho asi dva tisíce kubíků," říká realizátor stavby Pavel Norek.

Rybník se bude čistit zhruba dva týdny. Ve finále se tedy zlepší kvalita vody a samozřejmě se také zrekultivuje okolí vodní plochy. S vodou mají zatím problémy i realizátoři revitalizace lesoparku.

"Zatím nejsou vyřešené hrubé terénní úpravy. Teď se ta voda teda místy někde drží, samozřejmě až to bude provedené v konečné fázi, tak ta voda se doufáme bude ztrácet tam kde má, i do těch drenáží, které jsou pro speciálně vybudované," říká vedoucí stavby Jakub Szotkowski.

Během práce na odstranění sedimentu z rybníka se musí lidé připravit an zvýšený hluk a prašnost. Firma ale slibuje posílit čištění vozovek a pracovat za vhodných klimatických podmínek.