|  | Datum vydání: 30.7.2019, 14:59 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Otevřeme už brzy. ŘSD slibuje dřívější dokončení části obchvatu Opavy

ObchvatOpavy se začal budovat v r. 2009, a to spojovací silnicí prořidiče přijíždějící z Ostravy a mířící směremk nákupnímu centru či do Hlučína. Pak se dlouho nic nedělo.Práce na východní částiseverního obchvatu začala  až v roce 2017. Teď mohouřidiči projet po nově dokončeném kruhovém objezdu, který jesoučástí stavby, a byl s předstihem otevřený. "V současnédobě je provoz na stavbě usměrňován přechodným dopravnímznačením, které upozorňuje řidiče na průjezd stavbou. Kvůli zajištění bezpečnosti řidičů a pracovníků stavby  jerychlost omezena na 30 km/hod," informuje Irena Bubeníková ze zhotovitelské firmy M – SILNICE a.s.. Natrase zhruba kilometr a půl dlouhého obchvatu dělníci montujíprotihlukové stěny, staví úniková schodiště, zpevňujíkrajnice a dokončují výstavbu mostů. "Nyníprobíhá výstavba křižovatky Rolnická – Mostní a poté budounásledovat dokončovací práce tak, abychom zprovoznění severníhoobchvatu východní části provedli ještě letos na podzim,"  doplňuje Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR . Znamenáto tedy, že řidiči budou moci na nově vystavěnou část obchvatuvyjet  o několik týdnů dříve, původní termín dokončení byltotiž leden příštího roku. "Tak dojde k odklonění části tranzitní dopravu mimo historické centrum města.  Nicméněs definitivní platností ten problém bude vyřešen minimálněpo zprovoznění severního, příp. jižního obchvatu Opavy," zamýšlí se Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57. Pokud vše dobře půjde, mohla by začítvýstavba dalšího úseku severního obchvatu v příštímroce. Vydáno je stavební povolení a  projektanti už pracují naprojektové dokumentaci.