|  | Datum vydání: 6.2.2023, 09:30 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Novou autobusovou točnu ve Studénce bude nutné znovu rozkopat

Výrazným investičním záměrem ve Studénce za 17 milionů korun byla v loňském roce stavba chodníku v části Butovice, součástí bylo vybudování místa pro přecházení a rekonstrukce autobusové točny, pod kterou je i část nové kanalizace. Radnice ale není se stavbou spokojená a řeší dva zásadní problémy. Jedním z nich je nedodržení termínu. Ten byl do 21. října.

Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu: “Stavba byla zahájena v květnu loňského roku. Ukončena byla fyzicky 15. prosince, ještě nějakou dobu trvalo předání, kolaudace stavby, takže řekněme, že celé dílo jsme převzali k datu 16. ledna.”

Město bude chtít za zpoždění stavby po zhotovitelské firmě penále. Ovšem je tu i další zásadní závada. Odhalily ji kamerové zkoušky kanalizace.

Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu: “Těma kamerovýma zkouškami jsme zjistili, že tam dochází k protispádu, to znamená k zadržování vody a časem by se nám mohlo stát, že se nám bude hromadit splašková voda v místech, kde ji nechceme, a může dojít ke škodám a nějakým pachům, které by tady vůbec neměly být.”

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Takže to reklamujeme a pravděpodobně v prvních jarních měsících by mělo dojít k opravě a kanalizace bude muset být vyspádována správně, jak to říkají normy.”

Znamená to, že se v části točny nový asfalt rozfrézuje a bude se tu znovu kopat.