|  | Datum vydání: 18.7.2023, 12:36 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce tří ulic ve Slezské Ostravě jde podle plánu, Zámostní už je hotová

Na Slezské Ostravě probíhá od března náročná a rozsáhlá  rekonstrukce ulic Zámostní, Vilová a Sazečská.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Aktuálně byla dokončena první etapa rekonstrukce ulic  Zámostní, Vilová a Sazečská. A to konkrétně rekonstrukce větší části ulice  Zámostní. V rámci této stavby nejprve došlo k rekonstrukci kanalizace,  tak k výměně vodovodů, ale i optických kabelů nebo nového veřejného osvětlení.  A zrekonstruována byla také ulice Zámostní. A to v úseku od jejího začátku  až po ulici Vilovou."

Jiří Cinik, mistr stavby, IDS Olomouc: "Nejprve jsme museli vykopat nějaký metr deset v cestě,  kvůli sanacím, které tady byly. Vykopalo se, vyměnila se kanalizace, voda nová  se udělala také a pak jsme to zaštěrkovali 63kou, 0.32kou naposledy jemnou."

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Pozitivní určitě je, že ulice Zámostní byla zprůjezdněna o 3  týdny dříve, než město původně předpokládalo. To znamená máme tady nějaký třítýdenní  náskok v rámci té stavby. Proto již nyní začala i rekonstrukce ulice  Sazečská, která právě za námi probíhá."

Jiří Cinik, mistr stavby, IDS Olomouc: "Další polovina ulice se dodělává. Tam je to v rámci nějakých  obrubníků, štěrku. Zanedlouho budeme pokládat také kostku a dlažbu. No a další  fáze je ulice Sazečská, kterou už tady kopeme do toho metru deset. A potom  budeme navážet zase štěrky, budeme betonovat obrubníky a od toho se odpíchne nějaká  dlažba."

V rámci rekonstrukce ulic dojde nejenom k opravě povrchů  a vybudování parkovacích míst. Ale také piazzetty mezi ulicemi Zámostní a  Sazečská. A doplněna bude také zeleň.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Nahrazen bude také kompletní městský mobiliář. Ať už se  jedná o lavičky, odpadkové koše. Doplněny budou také zapuštěné kontejnery na  separovaný i komunální odpad. Také nové sloupy veřejného osvětlení. Vše by mělo  být hotovo do konce letošního listopadu. Byť, jak jsem říkal, stavba aktuálně  pokračuje popředu oproti plánu."

Náklady na celkovou rekonstrukci dosahují 27 milionů korun.