|  | Datum vydání: 30.11.2023, 10:25 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Práce na okolí mostu na Bazalech finišují. Zastávky ve tvaru střídaček už tvrdnou

Lávka nad Bazaly je už po rekonstrukci hojně využívána a ke konci se také chýlí terénní úpravy v jejím okolí. Jde totiž o velmi pěkné místo, které nabízí unikátní pohled na město a proto si dala slezská radnice na projektu záležet.

Vladimír Lyčka, místostarosta Slezské Ostravy: "Řešíme úpravy chodníků a terénní úpravy. Jsme trošku brzděni tím, že u našich speciálních zastávek ve tvaru baníkovských střídaček musíme čekat na vytvrdnutí betonu. Konečně se nám tato strana uvolnila."

Kromě úprav povrchů je dokončován také mobiliář, který bude jakousi třešničkou na dortu a koresponduje s lávkou, ale i bezprostřední blízkostí posvátného místa Baníku Ostrava - slavného fotbalového stadionu.

Ondřej Klučka, vedoucí odboru plánování a strategického rozvoje Slezské Ostravy: "Mobiliář byl vyráběn na zakázku. Jsou to kortenové květináče. Zajistili jsme i nějaké detaily, aby nedocházelo ke stékání nebo oxidaci. Proto je v okolí květináčů kačírek. Dále tady budou umístěny nějaké odpadkové koše. Ještě probíhají jednání s Nipou, což je organizace, která se zabývá bezbariérovostí a vozíčkáři. To bude do konce roku dořešeno."

Hlavní stavební práce by měly být do konce roku hotovy a pak ještě chystá slezskoostravská radnice ozelenění této lokality a vyčištění betonové stěny. Myslí se i na další využití tohoto nově vzniklého unikátního místa a tak byla vybudována i příprava na přípojky energií. V budoucnu by se zde mohly například pořádat různé menší akce.