|  | Datum vydání: 31.5.2024, 10:13 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

V Opavě pokračuje rekonstrukce zimního stadionu. Ocelovou konstrukci znovu prověří statik

Z nejstaršího zastřešeného zimního stadionu v Česku zůstala jen ocelová konstrukce a střecha. V rámci jeho celkové rekonstrukce padly k zemi přilehlé budovy i zdi mezi ocelovými sloupy. Konstrukci tak pro jistotu opět prověřují statici.

Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Tím, že je ta konstrukce teď je přístupnější, můžeme provést detailní analýzu statického stavu střechy budovy a celé ocelové konstrukce, aby jsme si byli stoprocentně jistí, že i ten posudek z roku 2015 vyhovuje současným trendům a nebude tak ohrožena budoucí stavba rekonstrukce zimního stadionu.”

Statické posouzení probíhá průběžně a na rekonstrukci nemá žádný vliv. Ta tak pokračuje podle plánu.

Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: “Je vykopaná celá východní přístavba jáma. Začínáme tady na jižní straně, po položení kanalizace na východní straně a zemnění jsme také udělali podkladové betony, máme zaměřeno geodetem a půjdeme nahoru dělat betony monolitické.”

V hlavní budově ještě zbývá vykopat půl metru a protože dříve tudy tekla řeka, stále se čerpá voda.

Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: "Čerpáme vodu, abychom udrželi tu hladinu minimálně půl metru pod základovou spáru.”

Detailní analýza statického posudku by měla být hotova na konci letošního roku.