|  | Datum vydání: 19.8.2025, 12:00 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Stavba slezskoostravského Multifunkčního domu pokračuje podle plánu, hotovo by mělo být příští rok

Práce na stavbě Multifunkčního domu začaly po prvotních  peripetiích s výběrem zhotovitele letos v lednu a v současnosti  pokračují podle harmonogramu.

Vladimír Lyčka (ANO), místostarosta Slezské Ostravy:  „Jsme ve fázi, kdy je proinvestováno asi 13 % z celkové částky, kdy celá částka na výstavbu tohoto multifunkčního  kulturního domu činí zhruba240 milionů bez DPH.“

Petr Michna, hlavní stavbyvedoucí: „Máme za sebou  technologii betonových sloupů, betonových stěn, schodišť a desky. A samozřejmě  pod tím vším je kompletní základová konstrukce, která je tvořena patkami a  velkými hlubokými pilotami.“

Za mnou aktuálně probíhá betonáž stropu podzemního  parkoviště. V těchto místech následně vznikne kulturní sál.

Vladimír Lyčka (ANO), místostarosta Slezské Ostravy:  „Zároveň s tím bude probíhat i betonování těch čtyř výtahových šachet i  schodišť, což by mělo být v co nejbližší době hotovo.“

Petr Michna, hlavní stavbyvedoucí: „Teď nás čeká ta  největší a nejtěžší fáze, kdy budeme stavět tu přízemní část. Ta je konstrukčně  vysoká skoro šest metrů, takže nám bude v tuto chvíli trvat minimálně tak  dva a půl až tři měsíce.“

Souběžně budou probíhat práce taky na okolních zpevněných  plochách, inženýrských sítích a odvodnění objektu. Celá stavba by měla být  hotová ještě před koncem příštího roku.