|  | Datum vydání: 11.9.2025, 15:00 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Lávka z Karviné do Hażlachu se blíží finální podobě, proběhla montáž nosné konstrukce

Naposledy jsme o připravované stavbě lávky z Karviné-Louk do polské obce Hażlach informovali v únoru tohoto roku. Uběhlo jaro a léto a její stavba se nyní nachází v klíčovém bodě.

Jan Stupka, stavbyvedoucí projektu: “V současnosti se připravujeme na montáž ocelové kobstrukce, nosné ocelové konstrukce, která bude umístěna na provizorní podpěry a mezi pilíře, které už jsou za námi vybudované. Následně po dokončení pilířů se bude vlastně napínat lano, které bude kotveno do dvou patek. V momentě, kdy se konstrukce zavěsí, tak se odstraní provizorní podpěry.”

Kromě toho, že lávka bude dalším spojovacím prvkem mezi Českem a Polskem, zároveň posílí také turismus v regionu Karvinska a Těšínského Slezska a propojí cyklostezky.

Grzegorz Sikorski, starosta obce Hażlach: “Spolupráce Karviné s obcí Hażlach má pro nás obrovský význam, protože nám otevírá nové možnosti. Nic nesbližuje společnost více než lávky a mosty na řece - my budeme mít blíže k vám a vy k nám.”

Projekt Realizace výstavby lávky přes řeku Olši je spolufinancován Evropskou unií. Pro veřejnost by měla být lávka otevřena v průběhu prosince tohoto roku.