|  | Datum vydání: 24.11.2025, 10:35 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Na Slezské vyrůstá nová dominanta. Hlavní sál multifunkčního domu už má strop

Největší stavba v novodobé historii Slezské Ostravy je v plném proudu. Multifunkční dům v Muglinově vyjde na asi 300 milionů korun a jeho čtyři věže budou jistě ozdobou nejen této části města, ale celé Ostravy.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Návrh vzešel z architektonické studie, kterou zpracovalo studio Master Design. Chtěli něco trošku neobvyklého, ale zároveň jsme dbali na to, aby ta stavba nebyla příliš složitá a členitá, protože to samozřejmě vždycky stavbu prodražuje."

Stavba odstartovala na začátku roku a nyní už jde podle plánu. Komplikace s podložím, které zapříčinily změnu projektu pro jímání dešťové vody, byly odstraněny.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "S průběhem stavby jsme velmi spokojeni. Zatím vyrostlo nejen podzemní podlaží, ale už i téměř celé první podlaží. Samozřejmě k nějakému zpoždění došlo, a to jak některými změnami projektu, tak třeba klimatickými podmínkami."

Petr Michna, stavbyvedoucí: "Souběžně s tím samozřejmě děláme i konstrukce vně toho objektu, jako jsou kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, plynové  přípojky a veškeré rozvody instalací vně objektu, splašková a dešťová kanalizace."

Multifunkční dům bude mít podzemní parkoviště. O patro výše budují stavebníci hlavní sál pro 300 lidí, knihovnu a restauraci. Na střeše pak vyrostou čtyři věže, ve kterých jsou v plánu byty a kanceláře.