|  | Datum vydání: 28.7.2014, 12:52 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce ul. Bílovecké v Opavě je v polovině

Rekonstrukce ulice Bílovecké je společnou investicí Moravskoslezského kraje a města Opava. Má hodnotu 23 milion korun a jejím výsledkem bude kromě rekonstrukce vozovky a chodníků také dešťová a splašková kanalizace, vodovodní řád včetně přípojek a nové veřejné osvětlení.

Mirko Besta, odb. investiční a majetkový KÚ MS kraje

Průběžně probíhá výstavba dešťové a splaškové kanalizace, provádí se napojení jednotlivých rodinných domů na hlavní řád a zároveň se finišuje s ukončením první etapy přeložky plynu.

Rudolf Klapetek, Magistrát města Opavy, odbor dopravy

Stavebníci hlídají harmonogram prací tak, aby nedošlo ke zpoždění termínu.

Mirko Besta, odb. investiční a majetkový KÚ MS kraje

Spolupráce obou investorů probíhá bez problémů. Práce ale vyžadují trpělivost ze strany obyvatel ulice, se kterými stavebníci snaží vždy dohodnout tak, aby omezili co nejméně jejich každodenní život.

Rudolf Klapetek, Magistrát města Opavy, odbor dopravy

Pokud se nic nepředvídaného nestane, rekonstrukce ulice Bílovecké skončí v polovině letošního listopadu.