|  | Datum vydání: 1.10.2015, 12:27 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce bazénu v Novém Jičíně je v polovině

Novojičínská sportovní hala s bazénem byla předána stavebníkům první červnový den. Ti mají 200 dnů na to, aby opravili střechu, budovu zateplili, vyměnili vzduchotechniku a nové nerezové bazénky k saunám a pro kojence.

“Nejenom úředníci chodí na pravidelné kontrolní dny, ale i vedení města minimálně jednou za měsíc si jde zkontrolovat, jak probíhá stavba, aby opravdu jsme ten termín, který je závazný s ohledem na dotaci, ten konec prosince dodrželi,” uvedl Jaroslav Dvořák (ČSSD), starosta Nového Jičína.

Město požádalo o dotaci v rámci poslední výzvy z regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

“Výsledek budu jako člen výboru regionální rady vědět možná příští měsíc,” podotkl Dvořák.

Cílem rekonstrukce tohoto novojičínského sportoviště není udělat z něj supermoderní aquapark, ale kvalitní plavecký bazén.

Oprava bazénu měla podle původních odhadů přijít až na 93 miliónů korun. Tuto cenu se ovšem podařilo během výběrového řízení srazit dolů.

“Teď jsme myslím, že na 72 milionech s DPH. Myslím si, že na tom jsme finančně tak dobře, že možná nebudeme potřebovat ani úvěr, který máme předschválený,” upřesnil novojičínský starosta.

Pokud nenastane nic mimořádného, rekonstrukce by měla být hotova 18. prosince. Netrpělivě na její dokončení čekají zejména plavci a basketbalisté, kteří teď musí na tréninky a soutěže dojíždět do okolních měst.