|  | Datum vydání: 14.12.2010, 00:00 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Práce na rozestavěné nájemní bytovce ve Stonavě nezastaví ani zima

Pryč jsou časy, kdy se tvrdilo, že stavař v zimě žije z toho, co si vydělal v létě. Rozhodně to neplatí pro dům v centru Stonavy. Dodavatel ho má obci předat už za sedm měsíců. Zazimovat hrubou stavbu a pokračovat až na jaře proto nepřichází v úvahu. Termín ale není jediným důvodem, proč se tady bude pracovat bez ohledu na roční dobu.

Tadeáš Koch, dodavatel stavby: "Musím dát práci lidem, ne je teď propustit a příští rok je možná zase přijmeme. To ne. Musím jim dát práci. Hlavně elektřinu a plyn budeme dělat přes zimu."

Na dělníky přitom už nebude ani sněžit, ani nebudou pracovat v mrazu. Stavba už je pod střechou, v nejbližších dnech ještě budou osazena okna a dveře. Dovnitř se instalují olejové kotle. Jednak proto, aby stavba nepromrzala, a také proto, že dodavateli záleží na tom, aby jeho lidé pracovali v přijatelných podmínkách. Bytovka je pro něj vlastně další výzvou.

Tadeáš Koch, dodavatel stavby: "Je to něco nového pro nás, děláme to poprvé, ale vzhledem k tomu, co máme za sebou na farmě a jinde, myslím, že je to pro nás hračka."

Dům se přitom začal stavět na přelomu května a června. Pokládání základů brzdily deště a počasí komplikovalo také další práce. Navíc si nedávno zloději ze staveniště odnesli část stavebního materiálu i nářadí. Stavba ale roste dál, přestože či právě proto, že pro dodavatele, který proslul především v zemědělském oboru, znamená svým způsobem prubířský kámen.

Ondřej Feber (SPOZ), starosta Stonavy: "Já jsem neměl žádné obavy, protože sleduji dění ve Stonavě a viděl jsem, jak tato firma prosperuje i ve stavebnictví."

Dům o jedenácti bytových jednotkách má být se vším všudy dokončen do 30. června a o prázdninách už by se do něj měli stěhovat první nájemníci.