# V Ostravě-Svinov pokračují v modernizaci kanalizace

Městský obvod Ostrava-Svinov vždy bojoval, aby odkanalizování jeho území bylo co největší. Díky velké investici Magistrátu města Ostravy by od příštího roku měly být vodoteče svinovského okolí mnohem čistější.

Výstavba modernizované kanalizace ve svinovské oblasti Zátiší je v plném proudu. Momentálně se pracuje v ulicích Polanecká, Fibichova a Podzimní, kde se pokládá nové osmisetmilimetrové potrubí.

Jan Kotala, vedoucí oddělení vodohospodářských staveb, MM Ostrava: "Je to akce, která odstraní poslední volné výustě splaškových kanalizací v oblasti Svinova. Takže od příštího roku už by z městských kanalizací neměly téct žádné splaškové vody do vodotečí."

Radim Smetana (PRO NÁŠ SVINOV), starosta MOb Ostrava-Svinov: " Bohužel v dřívějších dobách lidé napojovali svoji splaškovou vodu přes septiky do vodotečí, které byly určené především pro dešťovou kanalizaci nikoliv pro splaškovou kanalizaci a na základě toho městský městský obvod a potažmo město se rozhodlo všechny výustě zlikvidovat a nahradit je kanalizací splaškovou."

Cílem města je všechny vody připojit výtlačnými stanicemi na čistírnu odpadních vod tak, aby byly řádně čištěny a nebylo znečišťováno životní prostředí.

Radim Macalík, stavbyvedoucí realizační firmy: " V současné době se tady nacházíme na ulici Polanecké, kde rekonstruujeme sběrač A jednotné kanalizace. Ten bude napojen pod mostem pod Rudnou na nově vybudovanou čerpací stanici odpadních vod přes odlehčovací komoru. Součástí stavby je také odvádění dešťové a podzemní vody a to přímo do vodního toku do Mlýnky prostřednictvím sběračů D1 a D2."

Výstavba kanalizace začala v březnu letošního roku, dokončena bude  v květnu 2024 a vyjde na 38 milionů korun.

---