|  | Datum vydání: 9.8.2024, 17:50 Otevřít video na polar.cz |
| --- | --- |

Miniexpres centra Ostravy

# V Husově sadu v Ostravě vzniká nové dětské hřiště

Moravská Ostrava a Přívoz buduje nové dětské hřiště v Husově sadu. Součástí zakázky je také úprava okolních povrchů i oprava stávajícího mozaikového pískoviště. Hotovo má být do poloviny září.

Centrální ostravský obvod buduje v Husově sadu úplně  nové dětské hřiště. Práce byly rozděleny do dvou fází.

David Witosz (Piráti), místostarosta Moravské Ostravy a  Přívozu: "Ta první fáze vypadá tak, že zůstane zachováno pískoviště  s těmi kamínky, ono je velice hezké. Ale dojde hlavně k vyčištění  plochy, to znamená různého betonu a také strusky, která tam je pod zemí a  obyvatelé ji sice nevidí, ale je to docela zátěž. Poté, co toto bude  odstraněno, tak budou dány nové povrchy. A pozor, tato první fáze je skutečně  dětské hřiště v parametrech technických dětského hřiště. To znamená  dopadové plochy a vše, co k tomu patří."

Jakub Stašek, jednatel firmy GARTENSTA PLUS:  "My už většinu výkopových, bouracích, stavebních prací máme  za sebou. Proběhla tam demontáž herního vybavení, toho předchozího. Proběhly  tam výkopové práce, příprava toho štěrkového lože pro nové povrchy a nové herní  prvky. Teď před několik málo dny už došlo ke kompletní instalaci a betonáži  nových herních prvků, herních sestav."

Aktuálně se budou instalovat právě dopadové plochy a dodělávat  ještě drobné stavební práce.

Jakub Stašek, jednatel firmy GARTENSTA PLUS:  "Několik metrů dlažby, instalace mobiliáře, návštěvních řádů  a poté taková trochu restauratérská práce na tom mozaikovém pískovišti  stávajícím, které my budeme v rámci dobového vkusu doplňovat."

David Witosz (Piráti), místostarosta Moravské Ostravy a  Přívozu: "Druhá fáze, ta přijde poté, znamená, že můžeme kolem dodávat  různé didaktické prvky nebo nějaké, co vylepšují motoriku a tam už nebudeme tak  přísní v normách dětského hřiště s dopadovými plochami."

Zakázka obsahující veškeré stavební práce, výstavbu nového  dětského hřiště i herní prvky má hodnotu 2,4 milionu korun bez DPH. Termín  dokončení je plánován do poloviny září.

---