# Město dokončilo rekonstrukci školky na Podlesí

Rekonstrukce budovy mateřské školy v rychvaldské části Podlesí dospěla do svého konce a stavba čeká na kolaudaci.

Jiří Jančar, referent Odboru investic a správy majetku MÚ Rychvald: “Rekonstrukce Mateřské školy Podlesí začala v polovině června, kdy probíhaly práce uvnitř, to znamená kompletní výměna oken, vnitřní úpravy a následovala potom fasáda kolem celého domu a zateplení. A samozřejmě začala přístavba skladu a šatny pro druhou třídu. Výstavba šatny a skladu byla trochu opožděná, protože bylo třeba vyřešit přípojku elektrické energie. Nicméně stavba se povedla i přes problémy s počasím, protože při tom deštivém počasí nešlo dodělat fasády. V dnešní době už jsou kompletní fasády hotovy, jsou provedeny terénní úpravy kolem a zatím se provádí přepojení elektroinstalace a až vyschne podlaha, tak bude položena dlažba a lino a tím pádem bude celá akce ukončena.”

Součástí rekonstrukce školky bylo odstranění nevyhovujícího přístupového schodiště. Nově je přístup bezbariérový. Rodiče a návštěvníci školky mohou také parkovat na ploše před budovou.

---