|  | Datum vydání: 8.6.2016, 11:43 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Lávka pro pěší u Polárky ve F-M je v rekonstrukci

Frýdeckomístečtí radní rozhodli o dalších úpravách lávky pro pěší přes řeku Ostravici u haly Polárka. Už v minulých letech na ní nechalo město vyměnit schodiště, které bylo v havarijním stavu. Nahrazeno bylo schodištěm s ocelovými rošty. Nyní prochází opravou bezbariérová rampa lávky, a to na místecké straně, přesněji u objektu společnosti ČEZ na Riegrově ulici.

Jaromír Kohut, předseda představenstva TS F-M: “Práce spočívají v odkrytí asfaltobetonového povrchu, v likvidaci stávajícího zábradlí a v sanaci cementobetonového povrchu. Bohužel tady jsme přišli na určité nedostatky docela závažného charakteru, takže v současné době vedení města projednává možné řešení. Pokud se to nějakým způsobem vyřeší, budeme pokračovat v sanaci s tím, že by mělo dojít k montáži patek, na které se připevní nové zábradlí, které máme již vyrobeno, a následně k položce asfaltobetonového povrchu.”

Karel Deutscher (ČSSD), náměstek primátora města Frýdku-Místku: “Tohle to považujeme za konečné práce na této lávce. Až si vyříkáme se společností ČEZ, čí jsou jaké kabely, rádi bychom také opravili povrch na lávce, který je zvrásněný a ve špatném stavu.”

Práce na opravě bezbariérové lávky měly být původně ukončeny nejpozději do konce června. Kvůli komplikacím ohledně betonové konstrukce se ale termín protáhne. Z tohoto důvodu byly na schodišti provizorně umístěny sjezdy pro kočárky.