|  | Datum vydání: 10.10.2016, 15:11 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Dostavbu skeletu v Ostravě komplikují dluhy investora

V dubnu letošního roku začala společnost Vítkovice Revmont s dostavbou skeletu v Ostravě. Město se konečně domluvilo s investorem stavby firmou Red House Development a vypadalo to, že vše je na nejlepší cestě, aby tato ostuda Ostravy konečně zmizela. Jenže investor přestal Vítkovicím platit a ty sice stavbu nepřerušily, ale přizpůsobily rychlost. Nebylo tedy výjimkou, že se dělníci dali spočítat na jedné ruce.

Eva Kijonková, mluvčí Vítkovice Revmont: “Některé platby vůči nám měli ze strany investora určité zpoždění, nyní je investor sice také v prodlení, nicméně se dá říct, že závazky platí.”

Je tedy otázkou, zda do konce roku bude skutečně dokončeno opláštění budovy, jak je stanoveno v harmonogramu prací. Vítkovice tvrdí, že jedou podle plánu a zpoždění nepřipouští ani investor, společnost Red House.

Sylvie Pyszková, Red House Development:_ “S termínem v prodlení nejsme. Pokud chcete nějaké vyjádření, tak nám napište nebo něco.”

V případě neplnění termínů hrozí navíc investorovi ze strany města vysoké sankce.

Tomáš Macura(ANO 2011), primátor Ostravy: “Město má možnost odstoupit od smlouvy a vyinskasovat smluvní pokutu. Jinými slovy město se stane vlastníkem celého toho objektu, včetně prací, které tam budou provedeny.”

Dostavba budovy by měla být hotova do konce příštího roku. Po dokončení v ní budou byty, kanceláře, ale i školka, obchody a restaurace.