|  | Datum vydání: 24.3.2017, 12:01 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Stavaři připravují náměstí pro práci archeologů

Betonový povrch na náměstí v Orlové je pryč. Vedoucí stavby sami přiznávají, že to co skrývá podloží, není žádný med. Pod povrchem teď pracovníci odhalují různé druhy materiálu, který budou muset zpracovat.

“Tady bylo podstatně více betonu, než se předpokládalo a samozřejmě jsou tady nějaké navážky, staré betony a tak dále, což trošku komplikuje provádění těch prací,” říká vedoucí stavby Pavel Willerth.

Stavaři momentálně na ploše náměstí připravují půdu pro práce archeologů, kteří by další úsek podloží prohledat v příštích dnech.

"Zatím můžu říct, že ta práce probíhá bez problémů. Oni dělali zatím nějaký prvotní průzkum tam v té první části a v podstatě po dohodě jim teď chystáme nějakou skrývku, kdy máme dojít na nějaký ten archeologický horizont a předpoklad je, že v příštím týdnu by měli tady zahájit průzkum," říká vedoucí stavby Pavel Willerth.

Během první části průzkumu už podzemí pod náměstím vydalo úlomky keramiky z přelomu sedmnáctého až osmnáctého století. Podle slov archeologů se jednalo o úlomky nádobí, které se v té době běžně používalo. Práce probíhají také v části před úřadem.

"V té přední části se momentálně provádí bourání konstrukčních vrstev, bourání betonu a konstrukčních vrstev parkoviště. Samozřejmě i tam je toho betonu více, ale jinak práce probíhají podle harmonogramu," uzavírá vedoucí stavby Pavel Willerth.

Rekonstrukce náměstí je největší investicí města na kterou se čekalo dlouhá léta. Vyžádá si více než 180 milionů korun, větší část pokryjí peníze z ministerstva financí. Orlová se podílí více než padesáti třemi miliony korun.