|  | Datum vydání: 6.7.2017, 17:17 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Práce na výstavbě místecké kašny pokračují

Přestože se může zdát, že se v oploceném kruhu v rohu místeckého náměstí nic neděje, práce na nové kašně, která má být replikou původní kašny, jež na náměstí Svobody stála přibližně do roku 1910, zdárně pokračují. V těchto dnech byl dokončen podzemní prostor a technologická jímka. Nyní se práce přehouply do druhé fáze.

“V další fázi se bude dělat přípojka na kanalizaci, která není v optimálním stavu, takže se udělá asi v délce deseti metrů a připojí se na městskou kanalizaci. Je to pro odvod vod, které půjdou z kašny. Ve třetí fázi, která pak nastane po uskutečnění té kanalizační přípojky, která trošku znepříjemní lidem život, protože kvůli ní dojde k omezení dopravy, se přistoupí ke zhotovení vlastního základu a přípravě pro posazení vrchní části kašny,” popsal náměstek primátora města Frýdku-Místku Jiří Kajzar.

Po výstavbě bude nová kašna vypadat podobně jako ta na frýdeckém náměstí, ale oproti ní by měla být jednodušší a bez zdobných prvků. Celá kašna bude z pískovce, který město nechá dovézt z Boženova.

“Naši zástupci z investičního odboru jeli na kontrolu do Boženova, kde je lom, z něhož se bude brát jeden z nejkvalitnějších pískovců v ČR. Budou kontrolovat, zda skutečně dojde k předání přesně toho požadovaného materiálu, abychom měli jistotu, že nedojde k nějaké záměně, protože nám velice jde o to, aby to bylo uděláno z kvalitního materiálu a aby to vydrželo co nejdéle,” řekl Kajzar.

Pokud půjdou práce podle plánu, dočká se místecké náměstí nové kašny nejpozději do konce srpna.