|  | Datum vydání: 5.10.2017, 18:45 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Dětské hřiště v Janáčkové parku ve F-M prochází úpravou

Město Frýdek-Místek pokračuje v rekonstrukci a modernizaci svých dětských hřišť. V současné době tak úpravou prochází hřiště v lokalitě Janáčkova parku.

“Na hřišti v Janáčkově parku vylepšujeme dopadové plochy. Stávající kačírek nahradí travnatá pryžová plocha. Jednak se tak sníží prašnost, kterou pohyb po kačírku vyvolával, snazší bude také úprava povrchové plochy a jejího přilehlého okolí, a jednak také dopad na pryž bude tlumenější. Práce realizuje společnost Technické služby,” sdělil primátor města Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Rekonstrukci dětského hřiště zahájili zaměstnanci Technických služeb města počátkem září. V těchto dnech jsou práce zhruba ve své třetí třetině.

“Práce spočívají především v odtěžení stávajícího kačírku, což je již provedeno. Ve druhé fázi jsme prováděli osazení betonových obrub v celkové délce zhruba 75 metrů. V další fázi bude položena nová pryžová dlažba, jednotlivé dílce budou mít rozměry 50 na 50 centimetrů s tím, že jsou tam dva druhy, jeden o tloušťce 5 centimetrů, ta plocha je zhruba 100 metrů čtverečních, a druhý o tloušťce 7 centimetrů o ploše zhruba 120 metrů čtverečních. V závěrečné fázi budou provedeny terénní úpravy a založen nový trávník, a to všechno čítá zhruba plochu 150 metrů čtverečních,” uvedl předseda představenstva TS F-M Jaromír Kohut.

S veškerými pracemi by zaměstnanci Technických služeb měli být hotovy do poloviny tohoto měsíce. Celkové náklady na úpravu dětského hřiště jsou předběžně vyčísleny zhruba na 600 tisíc korun.