|  | Datum vydání: 29.6.2018, 09:42 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce letního koupaliště se chýlí ke konci

MichalBrunclík(ČSSD),místostarosta Krnova: „Cose týče městského koupaliště, je pravda, že se nám úplněnepodařilo dohnat tu ztrátu, která vznikla na přelomu roku 17 a18 stran problémů s podzemní vodou, nicméně děláme vše proto,aby větší část sezóny byla zachráněna. V tuto chvíli nakoupališti probíhají jakési dokončovací práce.“

LubomírStýskala,Oborveřejných zakázek MěÚ Krnov: „Pokudse potom kouknete do toho prostoru, kde probíhají práce, takuvidíte, řekněme hodně lidu, kteří bojují už na všechfrontách, protože se v této době už chýlíme k závěrečnýmpracím a dokončení celé stavby. Pracuje se jak na dlažbách, takna fólii, kterou se vystélá vlastní bazén, tak na technologickéčásti, která zajišťuje obnovu vody a čištění vody.“

Připravujese i montáž tobogánu, skluzavky a altánku. A okolo bazénu sesadí i nová zeleň. Pracovníci jsou na stavbě od rána do večeraa také o víkendech.

MichalBrunclík(ČSSD),místostarosta Krnova: „Tenpředpoklad je takový, že vlastně k napouštění vody do bazénuby mělo docházet v polovině měsíce července. Poté, co bude tavoda napuštěna, se ještě musí provést odběry vzorků a nechatten provoz schválit.“

Anketa,obyvateléKrnova: „Jestlitam budou pro děti nějaké pěkné bazénky, tak to bude fajn.“

„No,docela se těšíme. Možná je teď dobré, že to budou rozšiřovatpro ty malý děcka.

Tentobogan bude super, ten tam nebyl, tam byla jen skluzavka takovádost už zastaralá, ale tobogán bude fajn.“

„Určitěje to dobře, že to renovují a nebude takový starý.“

Pokudvše půjde dobře, letní koupaliště, jehož rekonstrukce sivyžádá přes 40 milionů korun,  by mělo být otevřenonejpozději 1.srpna. Vzhledem k tomu, že se koupaliště oprotipůvodnímu termínu otevře později, cena vstupného pro letošekzůstanestejná jako v minulých letech.