|  | Datum vydání: 1.5.2019, 17:17 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

MŠ Hlučínská díky rekonstrukci zvětší své prostory

56dětí ze dvou oddělení Mateřské školy Hlučínská našlodočasně azyl v soukromé školce a také v těchtoprefabrikovaných modulech, které jsou umístěné na zahradězákladní školy. To proto, že původní budova školkynevyhovovala kapacitním i hygienickým požadavků a nyní serekonstruuje. Komfort zvýší přistavěný pavilon, kde vzniknedalší oddělení. Dělníci se pustili také do oprav staré vily.

„Dělámejednak montáž střešní krytiny, máme zateplenou část objektu,zatím bez finální omítky. Vylitéjsou ipodlahy a chystáme se na sádrokartony, zekterých budou příčky i podhledy,“ upřesnil stavební technikLibor Kosub.

Během rekonstrukce vyšlo najevo, žeopravy se musí dotknout  také shnilého střešního krovu. Dřevěnétrámy nyní nahradila ocelová konstrukce, která přispěje kezvětšení prostoru v prvním patře.

Veškerépráce by měly být dokončeny během prázdnin. Venkovní úpravypak ještě o něco později.

„Rekonstrukcena školce běží podle plánu a vše nasvědčuje tomu, že bychomměli v průběhu prázdnin dokončit veškeré práce a 1.9.školku slavnostně otevřít,“ doplnilKarelMoric, ředitel ZŠ a MŠ Hlučínská v Ludgeřovicích.

Opravenáškolka bude mít tři oddělení a její kapacita se navýší o 16dětí, tedy na 72.

Termínzápisu dětí do všech obecních školek v Ludgeřovicích jestanovený na 6. května.