|  | Datum vydání: 23.7.2019, 20:14 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Na stavbě krnovského obchvatu se pilně pracuje

Největší objem prací se soustřeďuje do míst, kde se budují nadjezdy, křižovatky nebo výjezdy z obchvatu. Na začátku obchvatu v Chomýži se provádí přeložka polní cesty, po které od podzimu povede objížďka překopávané Albrechtické ulice. Současně se buduje přeložka přes Albrechtickou ulici a železniční trať a již nyní jsou hotovy mostní pilíře. V úseku za nemocnicí se připravuje budování cyklostezky a chodníku k zahrádkám. Mezi vodárnou Zlatá Opavice a Petrovickou ulicí probíhají násypové práce, buduje se také podchod pod Hlubčickou ulicí. Všechny práce provádí težká technika po celý den a vedení stavby zaznamenává také stížnosti občanů na provoz a hlučnost.

“Na město se obrátili občané se stížnostmi, že těžká technika a nákladní vozidla najíždějí na stavbu obchvatu  už velice brzy ráno, mezi 4. a 5. hodinou. Vedení stavby se těmito stížnostmi zabývalo a sdělilo nám, že subdodavatelé mají zákaz ve větší míře na stavbu najíždět před koncem nočního klidu, tzn., před 6.hodinou ranní,” uvádí Dita Círová, mluvčí MěÚ Krnov

Časový harmonogram stavby obchvatu se upravuje podle toho kde a v jakém rozsahu se objeví problémy.

Řidičům působí problémy také částečná uzavírka Opavské ulice, kde se buduje mimo jiné i okružní křižovatka. Celá stavba klade nároky na trpělivost občanů. Ti mohou její průběh sledovat na webové stránce stavby i facebooku stavby, kde mohou také komunikovat se stavební firmou. Vedení města je pak informováno o průběhu stavby i problémech, které se vyskytnou na pravidelných kontrolních dnech.