|  | Datum vydání: 6.10.2020, 12:43 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Zimní stadion je pod novou střechou, práce o měsíc prodloužil déšť

Zimní stadion, který je majetkem města, kryje nová střechu. Veškeré práce v objektu měly skončit do konce srpna, nicméně po dohodě se stavební firmou pokračovaly ještě v září, zejména v technickém zázemí stadionu, do kterého zateklo během deštivého června. Nicméně ledovou  plochu už měli hokejisté i během dokončovacích zásahů k dispozici.

Lubomír Furmánek, místopředseda HK Nový Jičín, provozovatel sportoviště: “Hokejový klub vydechne, protože jsme jezdili měsíc a půl po jiných zimních stadionech, bylo to náročné také především pro rodiče.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Díky, v uvozovkách, nezabezpečení stavby ze strany zhotovitele došlo k zatečení do vnitřních prostor, které nebyly předmětem rekonstrukce. Město i provozovatel. hokejový klub, intenzivně řeší se stavební firmou záležitosti týkající se náhrady škody, uplatnění z pojistky firmy a podobně.”

Rekonstrukce střechy sportoviště je největší investiční akcí města v letošním roce. Přišla na necelých 55 milionů korun, z toho vícepráce představují částku 4,4 milionu.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Na tuto akci byla získána dotace z ministerstva školství z programu Sport - investice pro územní samosprávné celky ve výši 25,3 miliony korun.”

Součástí projektu je úsporné osvětlení, nové ozvučení, led obrazovka a vzduchotechnika. Nainstalováno zde bude také i nové protipožární zabezpečení.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Je možná málo známé, že zimní stadion byl  několik let užíván na základě předčasného užívání stavby, čili nebyl zkolaudován. Nicméně v rámci navazující investiční akce, což je instalace elektronického protipožárního systému, dojde k tomu, že bude moci být objekt zkolaudován.”

Dalším navazujícím projektem, který bude financovat město, je dozdění jižní stěny stadionu. Klub také plánuje vybudování cvičné střelnice pro hokejisty.

Lubomír Furmánek, místopředseda HK Nový Jičín, provozovatel sportoviště: “Ta střelnice by měla vzniknout vlevo od časomíry, tím pádem nebudeme mít tréninkovou střelnici pod časomírou, čímž ji ochráníme. I když  od dodavatele té LED obrazovky máme dobrozdání, že s tím se nemůže nic stát, ale přece jen  hrát hokej pod ní by bylo nebezpečné.”

Potřebným stavebním zásahem bude i kompletní přebudování zborceného venkovního schodiště.