|  | Datum vydání: 16.11.2020, 23:11 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce hřbitova ve Frýdlantu nad Ostravicí je z 90% hotová

Jsou tomu dva roky, co skončila první etapa rekonstrukce hřbitova ve Frýdlantu nad Ostravicí. Letos v dubnu byly zahájeny práce na dalších etapách, kdy prošli rekonstrukcí například boční chodníky.

Tomáš Čárek, stavební dozor: "V etapě číslo II. a III. je hotovo zhruba 90% díla. Jednalo se o výstavbu chodníků, to znamená, že se vybourali stávající nevyhovující chodníky, které byly tvořené litým asfaltem, nahradily se dlažbou."

Součástí prací byla také úprava okolí památníků obětem druhé světové války.

Lenka Březinová, odbor majetku a investic: "Tam se prováděla nová dlažba a nějaké sadové úpravy. Byly provedena úprava zpevněných ploch a chodníků v urnovém háji, kde se vytvořilo takové klidové místo se dvěma lavičkami."

Stavba by měla být dokončena už v jarním období příštího roku. Od listopadu 2020 ale budou stavební práce přerušeny a zahájení dalších prací bude právě na jaře roku 2021.

Lenka Březinová, odbor majetku a investic: "Budou dokončeny terénní úpravy v celém rozsahu stavby. Budou vysázeny stromy a budou dokončeny terénní úpravy v okolí márnice, kde byl vybudován vsak na zachycení povrchových vod."

Pohyb návštěvníků hřbitova nebude nijak omezen, ať už při dokončovacích pracích, tak při výsadbě dřevin.