|  | Datum vydání: 15.1.2021, 16:36 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Druhá etapa výměny oken byla zahájena

Milan  Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „V letošním prvním lednovém týdnu jsme zahájili druhou etapu  výměny oken a dveří na budově, kde sídlí Střední ekonomicko-podnikatelská  škola, taky zde sídlí knihovna a ZUŠ. Běží už druhá etapa, ta začala 6. ledna.  Předpokládané ukončení této akce je zhruba koncem března.“

Rekonstrukce  zahrnuje výměnu všech oken a dveří. V první etapě jich bylo vyměněno  bezmála padesát. Oproti loňskému roku jich nyní bude vyměněno mnohonásobně  více.

Milan  Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM:„Celkově dojde k výměně 174 okenních výplní a deseti  dveří. S tím, že během první etapy, která skončila v minulém roce,  bylo vyměněno 48 oken a dvoje dveře."

Menší  komplikaci tvoří panely spojující jednotlivé rámy původních oken. S jejich  demolicí bylo předem počítáno a nedojte tak k žádnému posunu nebo úpravě  termínu dokončení.

Milan  Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Když se dobře podíváte, tak jedna z těch dalších věcí,  ne komplikací, ale věcí navíc, jsou modré panely, které je potřeba vybourat a  znova je dozdít. Je to věc, která je navíc, krom klasické výměny oken.“

K rychlému  posunu práce dopomáhá i fakt, že studenti školu kvůli stále probíhající  distanční výuce nenavštěvují. Stavebníci tak mohou pokračovat rychleji. Jedinou  brzdou může být pouze dlouhá doba výroby samotných oken.

Milan  Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM: „Máme to rozděleno do čtyřech bloků, ucelených celků.  Pokračovat budeme v rámci harmonogramu. Postupně budeme okna obměňovat.  Vzhledem k tomu, že je teď přerušena výuka, ale to jsme samozřejmě  nevěděli, ale s firmou spolupracujeme a v případě, že by byl jiný,  lepší prostor, aby nebyla případně dotčena výuka, tak se nám firma snaží vyjít  vstříc. S tím, že výroba oken má nějaký harmonogram a časovou dobu, je to  řekněme časově náročnější, nicméně všechno se dá řešit.“

Celá akce vyjde na zhruba 3,5 milionů korun včetně  DPH. V loňském roce při první etapě byl proinvestován milion korun.