|  | Datum vydání: 25.8.2021, 14:29 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Velký dopravní terminál roste v Českém Těšíně před očima

Za rok a možná i dříve budou obyvatelé Těšína i návštěvníci města plně využívat nový dopravní terminál, který doslova roste před očima. Jde o jednu z nejnáročnějších staveb tohoto rozsahu ve městě.

Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína: “Mě moc těší, že jde vše podle harmonogramu a lidé kteří měli možnost vyjet na dovolenou a vrátili se za týden, dva zpět, tak vidí, jak se tady staveniště mění.

Moderní dopravní terminál město potřebuje.

Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína: “Byli jsme takovou Popelkou mezi městy, člověk vnímal, když tady přestupoval z autobusu na vlaky, že citelně chybí dopravní terminál, zázemí pro řidiče i cestující, tak jsem ráda, že se to podařilo."

Plocha nového dopravního terminálu bude mít 17 tisících metrů čtverečních.

Andrea Klimšová, referentka Odboru investic Českého Těšína: "Bude tady kolem 4 tisíc metrů čtverečních zeleně i s výsadbou nových keřů a stromů. Budou tady komunikace jak pro autobusy jak větev A, která bude spojovat ulici Jablunkovskou a Frýdeckou a komunikace kolem zázemí dopravního terminálu, ty budou z cementobetonového krytu."

V současné době jsou dokončeny inženýrské sítě, přeložky plynovodu a vodovodu. Jsou hotovy kanalizace dešťová i splašková. Odstraněny jsou také původní povrchy parkovišť a zpevněných ploch.

Václav Sikora, stavbyvedoucí: "Momentálně probíhá zateplení fasády a obklad fasády lícovým zdivem a v následujících týdnech budeme pokračovat návozem nových konstrukčních vrstev komunikací a pokračovat vnitřními instalacemi objektu zázemí."

Drobné problémy, které se na staveništi objevily, se komplexně vyřešily tak,  aby se stavba nemusela přerušovat.