|  | Datum vydání: 31.3.2022, 09:10 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Finišuje rekonstrukce porubského Oblouku. V létě začne úprava jeho okolí

Po zimě se opět naplno rozjely venkovní práce na rekonstrukci bytového domu Oblouk v Ostravě-Porubě. Momentálně se opravuje fasáda druhé poloviny většího z podjezdů, což částečně omezuje dopravu. Jezdí se kyvadlově a provoz řídí semafory.

Petra Brodová (ANO). místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “V loňském roce nám trošku postup prací zdržela nemožnost provést všechny plánované uzavírky obou podjezdů.”

Rekonstrukce Oblouku je komplexní. Probíhá jak spodní hydroizolace stavby, tak výměna původní plechové střešní krytiny za keramické desky typu bobrovka.

Petra Brodová (ANO). místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Provádí se  sanace sklepních prostor, zateplení půdy, výměna případně napadených prvků krovu a samozřejmě se očistí celá fasáda a restaurují se zdobné prvky z grafitu a lunety.”

Veškeré práce by měly skončit na přelomu května a června a ihned poté se začne upravovat předprostor Oblouku.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “V tom předprostoru by se měly kompletně zrekonstruovat zpevněné plochy, dále by tam měly proběhnout nové výsadby Měla by tam proběhnout také výměna mobiliáře.”

Výstavba Oblouku byla zahájena v červnu roku 1952. Hlavní průčelí stavby bylo navrženo tak, aby připomínalo Palácové náměstí v Petrohradě. Od roku 2008 je Oblouk kulturní památkou.