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Modernizace SAP pokračuje podle plánu. Skončit by měla už v červenci
Modernizace sportovního areálu na Skautské ulici v Porubě se chýlí ke konci. Momentálně probíhá výstavba tribuny, která má pojmout až tisíc lidí. 
Filip Stružka, hlavní stavbyvedoucí: “Máme hrubou stavbu šaten a administrativní části, takže vnitřní rozvod, omítky, podlahy, střechu, fasádu.”
Lenka Papajová, mluvčí společnosti SAREZA: “Díky počasí bohužel nemůžeme postupovat tak jak bychom chtěli, protože všude kolem je spousta bahna a veškerá technika by se asi hodně bořila. Takže čekáme až to trošičku vyschne a budeme pokračovat ve výstavbě hlavní travnaté fotbalové plochy, bude vybudováno workoutové hřiště, dětské hřiště, tréninkové fotbalové hřiště a zázemí."
Vznikne tady i nový atletický ovál, který bude splňovat parametry nejen pro tréninky, ale i pro pořádání soutěží.
Jan Dohnal, náměstek primátora Ostravy: "V loňském roce vlastně skončila první etapa, která zahrnovala rekonstrukci šaten, postavení umělého hřiště, které dneska slouží veřejnosti, ale hraje se na něm třeba i americký fotbal, trénují fotbalisté Poruby."
Zatímco první etapa si vyžádala 57 milionů korun, druhá bude stát bezmála 170 milionů.
Tomáš Břeský, předseda klubu, Atletika Poruba: “Chtěli bychom tady mít především tréninky, ale))))  také chceme vrátit atletické soutěže tady do Poruby.”
Zmodernizovaný sportovní areál by se měl lidem otevřít už v červenci letošního roku. 
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