|  | Datum vydání: 15.3.2023, 10:41 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Další část obchvatu Opavy bude dokončená na podzim

Před  15 lety  byla zahájena výstavba necelé dva kilometry dlouhé  komunikace, která  propojila silnice první třídy číslo 11 a 56  z Ostravy na Opavu a dala základ obchvatu Opavy. V následujících  letech byly dokončeny další části, dohromady asi 7,5 kilometru,  které vyvedly částečně dopravu z města.

Petr  Popadinec, uvolněný radní, Magistrát města Opavy:  „Je  to vidět na četnosti a hutnosti  jak v centru, tedy městském  vnitřním okruhu , tak na výpadovce na Ostravu směr  Těšínská a ostatní komunikace."

Podle  průzkumu z loňského roku se doprava v centru Opavy snížila  o 20  – 30 %. Počet nákladních vozů poklesl  dokonce o více jak 40%. A vypadá to, že na podzim se  situace ještě zlepší. Hotová by měla být totiž další, pěti  kilometrová, západní část severního obchvatu. Povede  směrem na výpadovku  na Krnov a Bruntál.  Práce prozatím postupují podle harmonogramu.

Michal  Jurman, mluvčí, Metrostav: „V  případě mostních konstrukcí je 80% těchto objektů ve stavu  dokončených konstrukcí a rozbíhají práce na dokončení těchto  mostů.“

Výstavba  násypů a zářezů hlavní trasy už je téměř hotová. A brzy se  bude realizovat její povrch. Dokončeny už  jsou části komunikací ve Vávrocicích. Zprovozněno je také  napojení do Polska. A na jaře dojde k otevření propojky ve směru  z Opavy na Krnov.

Jan  Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic:  „Do  konce minulého roku se nepodařilo zprovoznit  napojení silnice  I/57 z Opavy na Krnov. Řidiči tudíž musí po krátké objízdné  trase přes silnici I/11.“

Práce  na výstavbě západní části  obchvatu za necelou miliardu korun  byly zahájeny v září roku 2020. Na přípravách se podílelo  také město Opava, které vykoupilo příslušné pozemky od  majitelů za 25 mil korun.

Martin  Dostál, odbor  rozvoje města a strategického plánování, Magistrát Opava: „My  jsme velmi významně takto urychlili proces přípravy stavby  a zahájení výběrového řízení na zhotovitele.“

K  celkovému dokončení obchvatu Opavy ještě chybí, aby silnice  obkroužila město z jihozápadu. To by mělo být v roce 2030.

Martin  Dostál, odbor rozvoje města a strategického  plánování, Magistrát Opava:   „To  je pro nás opravdu nejzazší termín, kdy bychom chtěli mít v  provozu obě etapy jižního obchvatu. My se budeme výraznými  kroky snažit, abychom obě stavby dokončili co nejdříve.“

Vše  ale závisí na vydání povolovacích řízeních a také na  rychlosti, s jakou stát přistoupí k výkupu pozemků.