|  | Datum vydání: 15.4.2023, 09:27 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce budovy vlakového nádraží v Karviné pokračuje podle schváleného harmonogramu

Práce na modernizaci budovy vlakového nádraží v Karviné pokročily, bourací práce jednoho patra na severní části jsou téměř u konce.

Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic ČR: “Předimenzované prostory se upravují do nižšího rozsahu, v upravených prostorách bude fungovat dále dopravní kancelář, také pokladny dopravců a část bude i nadále využívat Klub železničních modelářů. V té části, která je nejblíže k nám, přístupná z tohoto přednádražního prostoru, tak zde vznikne úschovna kol a budou připraveny i nabíječky pro elektrokola.”

Správa železnic také počítá s tím, že na opačném konci nádražní budovy vybuduje i nabíječky pro elektromobily. Uvnitř probíhají práce na modernizaci veřejných toalet. Momentálně se zdí příčky, následovat bude instalace nových rozvodů a další zednické práce, včetně obkladů a sanity. Práce potrvají zhruba do září.

Nově se tady na nádraží zprovozní i ochoz, který čítá zhruba 250 metrů čtverečních.

Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic ČR: “Tam v současné době probíhá úprava podlah, budou následovat pokládky dlažby a dělají se přípravy se pro komerční využití, tzn, přípojky elektřiny a vody, protože plánujeme, že právě tyto prostory budou v budoucnu nabídnuty k využití například pro kavárnu nebo jinou formu občerstvení. Zároveň v současné době probíhá budování šachty pro nový výtah, který propojí výpravní halu s prostory na ochozu. tam tedy dělníci pracují na samotné šachtě, na jejím prohlubování, pak vytvoří plášť šachty a do podzimu by měl být v místě i výtah, kterým se budou cestující a návštěvníci dostávat na zrekonstruovaný ochoz."

Podle harmonogramu by měly být všechny práce týkající se modernizace výpravní budovy ukončeny do konce listopadu.

Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic ČR: "Realizace rekonstrukce byla vysoutěžena za 30,7 milionů korun s tím, že tato rekonstrukce navržena také ke spolufinancování z evropských zdrojů, konkrétně z nástroje pro oživení a odolnost v rámci národního plánu obnovy."