|  | Datum vydání: 6.6.2023, 16:17 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Poslední práce na stavbě krytého bazénu v Karviné

Stavba krytého bazénu finišuje. Všechny práce postupují podle harmonogramu a jde to vidět. Začaly taky všechny potřebné kontroly.

Petr Dyszkiewicz, ředitel společnosti STaRS:  “35 Tzn. hygiena, hasiči, začínáme sbírat všechny podklady a doklady k tomu, abychom se blížili ke kolaudačnímu rozhodnutí, Kolaudační rozhodnutí nezískáme dřív než budeme mít všechny doklady o provedených kontrolách a než zahájíme zkušební provoz, kolem 20. června. Pak budou poslední kontroly hygieny, kdy se naberou vzorky vody tak, aby nám vyšly a to bude poslední doklad k tomu, abychom mohli získat celkovou kolaudaci a mohli jsme přistoupit ke kroku, kdy metrostav nám stavbu se všemi doklady předá.”

Předání stavby by mělo proběhnout 15. července. Průběžně se také všechny práce kontrolují.

Petr Dyszkiewicz, ředitel společnosti STaRS: "1,52 Jsme pořád na stavbě, není to úplně do čista, chybí tady pár detailů ještě, pořád nejsme ještě v cíli."

Dodělává se i terasa bazénu a připravuje se i kuchyň pro chystané občerstvení. Venku se také pracuje, dodělávají se terénní úpravy. Parkoviště včetně osvětlení a retenčních nádrží je hotové, zbývá ještě dosadit dopravní značení a upravit okolí.