|  | Datum vydání: 1.8.2023, 10:30 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Obchvat Mošnova je v plném proudu, stavebníci dokončují kruhový objezd nedaleko letiště

Stavba obchvatu Mošnova na Novojičínsku  pokračuje podle harmonogramu. Stavebníci nyní dokončují důležitý kruhový objezd v blízkosti Letiště Leoše Janáčka Ostrava, který je jednou ze tří okružních křižovatek na trase obchvatu. Místem denně projede 11 tisíc vozidel, ze kterých je 2 tisíce nákladních.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Je to velmi problematické, jak pro stavbu, tak pro řidiče. Důležitá zpráva je, že plníme harmonogram, dokonce s lehkým předstihem. To znamená, že hned v prvních dnech září budeme schopni uvolnit tento kruhový objezd pro plný provoz."

Kruhový objezd je hotov zhruba ze dvou třetin. V pondělí přijel poslední domíchávač s betonovou směsí, která je zároveň finálním povrchem a už bude pouze prořezána dilatačními spárami.

Tomáš Neckář, hlavní stavbyvedoucí: "Je před námi ještě třetí třetina, kterou plánujeme dokončit na konci srpna. V prvním týdnu v září budeme spouštět tento důležitý uzel do provozu. Současně probíhají práce i na začátku úseku stavby, kde se buduje jižní okružní křižovatka."

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Právě tato kruhová křižovatka je jedním z nejdůležitějších samostatných objektů této stavby, která je dlouhá 3333 metrů. Stavba začala v listopadu loňského roku a končit podle smlouvy má v červnu 2024. Při výstavbě tohoto kruhového objezdu je dopravní režim pro řidiče velmi náročný."

Obchvat Mošnova povede po jeho západním okraji. Ulehčí obci od husté dopravy a zlepší dostupnost průmyslové zóny i letiště. jeho cena je zhruba 370 milionů korun.