|  | Datum vydání: 3.9.2023, 23:20 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce Bredy: čistí se fasáda, vyrábějí okna a připravují podklady pro architektonickou soutěž

V Opavě se pilně pracuje na rekonstrukci Bredy. Všechny prostory včetně suterénu už byly vyčištěny, hotový je i pracovní výtah a uskladněny všechny historické věci ať už dřevěné prvky, obložení, obklady, vitríny a vitráže.

Tomáš Navrátil, primátor Opavy: “Všechno bylo označeno, očíslováno a s památkáři uchováno tak, aby nedegradovalo a po vysoutěžení a zhotovení budou tyto prvky instalovány v rámci rekonstrukce zpět na původní místa."

Jiří Hawlik, zástupce stavební firmy: “Začínáme vyrábět okna a budeme pokračovat dál. Proběhly už základní bourací práce, proběhlo částečné očištění fasády z ulice Pivovarské. První okna by se měla měnit ke konci září, současně budeme pracovat na repasi oken z ulice Pivovarské. Dlouho trvalo schválení těch výrobních dokumentace. Řešily se veškeré detaily na těch oknech, takže to doopravdy trvalo dlouho.”

Jde o kulturní památku a vše proto musí schválit památkáři. Kromě výměny všech 170 oken projde do konce příštího roku opravou i přední fasáda a aktuálně se připravuje architektonická soutěž.

Tomáš Navrátil, primátor Opavy: “Máme prestižního architekta z architektonické komory, který pro nás připravuje tým nezávislých odborníků. Jsou to odborníci nejen z ČR, ale také z Evropy. Zadání architektonické soutěže by mělo být hotovo do konce října a jeho součástí je, ji připravit nejen architektonicky, jak bude vypadat budova zevnitř a její předprostor, ale také její funkčnost. To znamená  technicko-ekonomickou analýzu, protože ta budova nemůže být zatěží města.”

Petr Stanjura, hlavní architekt, Magistrát města Opavy: “V tuto chvíli je vytvořen seznam porotců pro komorovou soutěž, která bude formou soutěžního dialogu. Porota bude jmenovaná radou města a poté bude první ustavující schůze poroty včetně přizvaných odborníků včetně dalších aktérů a bude se sestavovat rámcové zadání, které se zase dostane do rady města a pak se vyhlásí architektonická soutěž.”

Architekti budou mít zhruba dva měsíce na zpracování svých nabídek, do kterých by měli zapracovat i výstupy, které proběhly v rámci veřejných workshopů v Bredě.