|  | Datum vydání: 6.9.2023, 12:02 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

V Opavě pokračuje rekonstrukce Bredy. Vyrábí se nová okna, čistí fasáda a připravuje se architektonická soutěž

V Opavě se pilně pracuje na rekonstrukci Bredy. Všechny prostory včetně suterénu už byly vyčištěny, hotový je i pracovní výtah a uskladněny všechny historické věci ať už dřevěné prvky, obložení, obklady, vitríny a vitráže.

Jiří Hawlik, zástupce stavební firmy: “Začínáme vyrábět okna. První okna by se měla měnit ke konci září, současně budeme pracovat na repasi oken z ulice Pivovarské. Řešily se veškeré detaily na těch oknech, takže to doopravdy trvalo dlouho.”

Jde o kulturní památku a vše proto musí schválit památkáři. Kromě výměny všech 170 oken projde do konce příštího roku opravou i přední fasáda a aktuálně se připravuje architektonická soutěž.

Tomáš Navrátil, primátor Opavy: Zadání architektonické soutěže by mělo být hotovo do konce října a její součástí je, ji připravit nejen architektonicky, jak bude vypadat budova zevnitř a její předprostor, ale také její funkčnost. To znamená  technicko-ekonomickou analýzu, protože ta budova nemůže být zatěží města.”

Petr Stanjura, hlavní architekt, Magistrát města Opavy: “V tuto chvíli je vytvořen seznam porotců pro komorovou soutěž, která bude formou soutěžního dialogu. "

Architekti budou mít zhruba dva měsíce na zpracování svých nabídek, do kterých by měli zapracovat i výstupy, které proběhly v rámci veřejných workshopů v Bredě.