|  | Datum vydání: 23.10.2023, 12:48 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Část zimního stadionu v Opavě padla k zemi. Bourací práce jsou součástí jeho rekonstrukce

Bouracími pracemi v Opavě pokračuje rekonstrukce zimního stadionu. Zchátralé sportoviště do dvou let dostane novou, moderní tvář. Práce zatím běží podle plánu i díky příznivému počasí.

Tomáš Navrátil  (ANO), primátor Opavy: “V rámci bouracích prací se postupuje šetrně, protože kolem máme dvě gymnázia, Slezské a Mendelovo, vlastně jsou tady děti, hned vedle máme chodník, dvě hlavní cesty, takže práce se koordinují tak, aby bylo co nejmíň zatíženo okolí, takže na to dbáme, toto dozorujeme a myslím si, že se to daří.”

Šimon Holub, stavbyvedoucí: “V současné chvíli stojíme v interiéru zimního stadionu, kde probíhají odstrojovací práce na tribuně a na všech pomocných konstrukcích, které v rámci bouracích prací jdou dolů. V rámci přístaveb došlo už ke zbourání  východní a jižní přístavby a vlastně otevíráme tu halu zimního stadionu pro vjezd mechanizace dovnitř.”

Jakmile skončí celkové demolice, začnou práce na zajištění stavební jámy, které jsou nutné pro další stavební postup.

Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Budou se nově budovat šatny, které budou pod úrovní současného povrchu. To znamená, že budou níž než je ledová plocha a následně bude budována podstavba pod ledovou plochu. Budou budovány ty šatny, zázemí a nový vzhled stadionu z vnější strany."

Stavba za bezmála 370 milionů korun počítá i s kompletním vyřešením energetiky budovy.