|  | Datum vydání: 7.11.2023, 17:02 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Odbahnění jezera v parku B. Němcové skončilo, nyní pokračují další navazující práce

V polovině srpna začala 2. etapa čištění jezera v zámeckém parku ve Fryštátě. Samotná realizace zahrnuje i úpravy břehů jezera a zvětšení plochy jednoho z ostrovů. V první etapě se stihlo odbahnit 70 procent ze dna vodní plochy, nyní vyčistil zbytek

Petr Vojtíšek, stavbyvedoucí: "V současné době jsme dokončili odsátí sedimentu ze dna vodní plochy, odtěžili jsme zhruba 16 tisíc kubíků sedimentu, dnes už pokračuje demontáž odvodňovací linky, která byla umístěna na parkovišti u katastrálního úřadu.”

Odtěžení sedimentu se zvýšila i hloubka jezera, v nejhlubším místě má kolem dvou metrů. Tím ale práce zdaleka neskončily.

Petr Vojtíšek, stavbyvedoucí: "Další práce, které tady pokračují tak je opevnění břehových hran geo rohožemi a zpevnění břehů vlastní ornicí a osetí travním semenem."

I na ostrůvku uprostřed jezera probíhají také úpravy břehových hran, i tam se následně položí georohož, aby nedocházelo k erozi a dosype se ornicí a vlastním štěrkem

Petr Vojtíšek, stavbyvedoucí: "Pokračují práce na výstavbě lávky, kdy máme dokončené první stupně základu opěr lávky, v následujících týdnech proběhnou druhé stupně základů opěr a  poté vlastní montáž lávky.”

Lávka dokončena úplně nebude, budou dokončeny pouze základové pásy. Všechny naplánované práce budou probíhat až do Vánoc.

{{souvisejici-clanek-"11000039074"}}

{{souvisejici-clanek-"11000032968"}}