|  | Datum vydání: 30.4.2024, 18:57 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

První část opravené ulice Borovského je průjezdná, uzavírka začala v dalším úseku

Práce týkající se opravy ulice Borovského pokračují podle harmonogramu. První část silnice, která byla uzavřena od 8. dubna je v tuto chvíli průjezdná.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: "Rekonstrukce silnice ulice Borovského II/472 se od pondělí 29. dubna  dostává do své druhé etapy. První etapa byla zprovozněna v sobotu 27. dubna a byl na ni puštěn provoz v obou směrech."

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: "Už máme položený povrch, ještě se dodělá napojení na 17. listopadu, tam se bude ještě trochu frézovat a dodávat asfalt a pak až to bude celé hotové, tak se to na jeden nebo dva dny celé uzavře a budou se dělat plastové nátěry, vodorovné značení, čáry atd.”

Hned v pondělí 29. dubna se uzavřela další část silnice a to od křižovatky s ulicí Kosmonautů až po křižovatku s ulicí Na Kopci.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: "V celé této trase je naplánovaná úplná uzávěra a to především z technologických důvodů neboť zde dochází k rekonstrukci odvodnění a dále ke speciální technologii zesílení podkladních vrstev recyklací za studena."

V místě křížení s ulicí Na kopci musí řidiči počítat se zdržením při průjezdu, provoz je tady řízen kyvadlově semafory.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: "Tady budeme provádět výstavbu kruhové křižovatky. Tato křižovatka s ulicí Na Kopci je dost nebezpečná, projektanti navrhli, aby se tady udělal kruhový objezd, bude takový jednodušší, něco jak je na ulici Polská popřípadě vedle Lidlu u Kovony, takže nebude to složitý kruhový objezd, ale bude to kruhový objezd, kde budou platit všechna pravidla jako na kruhovém objezdu.”

2. úsek ulice Borovského byl také trasou tří linek autobusů, 513, 519 a 520. Jezdí pouze linka 520, pro kterou platí po dobu opravy výlukový jízdní řád.

Tomáš Badura, Transdev Slezsko: "Bychom v první řadě chtěli upozornit cestující, aby opravdu byli trpěliví, protože vzhledem k tomu, jak ta Karviná je teď co se týče omezení a dopravních omezení, tak dochází ke zpoždění snad na každém spoji. Co se týče linky 520, je provozována v celé trase až po zastávku Hřbitov, pak jede na točnu u školy Borovského, tam se točí a hned, po odbavení této zastávky pokračuje stejnou trasou kolem Černého lesa, Tesarčíka až na autobusové nádraží, případně do Starého Města, záleží, který ten spoj to je.”

Cestující ještě musí počítat s tím, že 4. a  5. května autobus 520 nebude zajíždět ke hřbitovu a na točnu.

Tomáš Badura, Transdev Slezsko: "Z důvodu stavebních prací, které budou probíhat v místě vjezdu a výjezdu u točny, bude tato linka se točit u zastávky u Štěrby, na ploše parkoviště u bývalého masokombinátu.”

Práce v druhé etapě jsou naplánovány do 19. května. A s omezením nově musí řidiči počítat i s objížďkami na trase Karviná - Horní Suchá- kolem dolů ČSM. Opravu silnice zajistila společnost OKD.

Barbora Černá Dvořáková,  mluvčí OKD: "Oprava silnice II/475 je realizována z důvodu špatného technického stavu vyvolaného důlními vlivy. Bude probíhat do konce září Její součástí je odstranění stávající konstrukce vozovky, výšková úprava nivelety vozovky a vybudování nové konstrukce."

Uzavírka se dotkne také linkové autobusové dopravy mezi Českým Těšínem, Stonavou, Horní Suchou a Karvinou.