|  | Datum vydání: 1.6.2024, 16:23 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Ocelovou konstrukci zimního stadionu v Opavě prověřují statici. Ne rekonstrukci to nemá vliv

Z nejstaršího zastřešeného zimního stadionu v Česku zůstala jen ocelová konstrukce a střecha. V rámci jeho celkové rekonstrukce padly k zemi přilehlé budovy i zdi mezi ocelovými sloupy. Konstrukci tak pro jistotu opět prověřují statici.

Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Nově jsme zadali posudek statického posouzení ocelové konstrukce, a to zejména z toho důvodu, že v rámci rekonstrukce se odkryly původní přilehlé budovy a odkryly se vlastně zdi, které byly výplní té ocelové konstrukce.”

Základem pro projektovou dokumentaci rekonstrukce zimního stadionu byl posudek z roku 2015, podle kterého se dál projektuje a rekonstruuje hlavní budova.

Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Tím, že je ta konstrukce teď je přístupnější, můžeme provést detailní analýzu statického stavu střechy budovy a celé ocelové konstrukce, čemuž jsme teda šli naproti, aby jsme si byli stoprocentně jistí, že i ten posudek z roku 2015 vyhovuje současným trendům a nebude tak ohrožena budoucí stavba rekonstrukce zimního stadionu.”

Statické posouzení probíhá průběžně a na rekonstrukci nemá žádný vliv. Ta tak pokračuje podle plánu.

Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: “Je vykopaná celá východní přístavba jáma. Začínáme tady na jižní straně, po položení kanalizace na východní straně a zemnění jsme také udělali podkladové betony, máme zaměřeno geodetem a půjdeme nahoru dělat betony monolitické. Dostali jsme se na hloubku skoro mínus 4 m s odvozy (((a během týdne budeme mít ukončeny výkopy.”

V hlavní budově ještě zbývá vykopat půl metru a protože dříve tudy tekla řeka, stále se čerpá voda.

Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: “Na východní, jižní přístavbě i zde stále  čerpáme vodu, abychom udrželi tu hladinu minimálně půl metru pod základovou spáru a budeme ještě odkopávat na západní straně, takže mělo by být odkopáno přibližně za 14 dnů. Včetně dobourání těch betonů a rozhodlo se, že asi pravděpodobně z 90 procent půjdou dolů i tribuny, protože nejsou v dobrém stavu.”

Na stavbu pravidelně dochází studenti Střední průmyslové školy z Opavy. Realizační firma jim dělá semináře a přednášky o zakládání staveb a bouracích pracech.

Detailní analýza statického posudku by měla být hotova na konci letošního roku.