|  | Datum vydání: 11.6.2024, 16:31 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Řidiče čeká další omezení na ulici Borovského, tento týden začíná poslední etapa opravy

Řidiče čeká další omezení na ulici Borovského, která se v celé své délce 2669 metrů na etapy opravuje. Byla ve špatném stavu a rekonstrukci potřebovala. V Tuto chvíli probíhají práce na třetí etapě a dobíhají ještě i práce v etapě druhé.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: "Jedná se převážně o práce dokončovací včetně terénních úprav. V rámci 3. etapy proběhla kompletní uzavírka ulice Borovského v místě napojení na ulici tř. 17. listopadu, což je I/67, a to ve dnech 5.-7.6. kdy proběhlo dokončení napojení na tuto silnici. Objízdná trasa vedla po silnici I/67 a 4688 ulice Kosmonautů."

Součástí třetí etapy je rekonstrukce odvodnění, lokální sanace podkladních vrstev a pokládka finálního asfaltu v místech napojení na místní komunikace. Byl také dokončen nový kruhový objezd s ulicí Na Kopci.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: "Provoz je zde řízen kyvadlově na semafory a to od autobusové točny se zastávkou Karviná-Ráj Na Kopci po křižovatku s ulicí V Polích. Řidiči a veřejnost musí počítat s tím, že již v tomto týdnu se započne frézování komunikace pro 4. etapu, což je etapa poslední, tzn. od soboty 15.6. až do 30.6. budou naplno probíhat práce na 4. etapě.”

V této době dojde k úplné uzavírce v úseku od komunikace V Polích až po hraniční přechod s Polskou republikou.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: "Tato plná uzávěra je nutná z důvodu zvolené technologie opravy recyklace podkladních vrstev, na které pak přijde ten finální asfalt. Zároveň dojde k opravě obrubníků, jednořádků ze žulových kostek a odvodnění.”

Objízdná trasa povede po ulici Těreškovová, Žižkova a Mickiewiczova.