|  | Datum vydání: 6.8.2024, 10:22 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Revitalizace parku za KD Radost v Havířově běží podle plánu

Odstraněním některých stromů a dřevin začala v březnu revitalizace parku za KD Radost. Nyní jsou práce zhruba v polovině a už za nedlouho by lidé mohli vidět první skutečné obrysy volnočasových prvků a dětský zón. Dominantou parku zůstane kašna, za kterou vznikne vzdušný prostor například pro pořádání koncertů či pikniků.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Teď aktuálně jsme vykopali staré dlažby, pokládají se nové dlažby. Dokončí se terénní úpravy a pak se začnou instalovat nové prvky. Takže věřím, že někdy kolem září, října se tady začnou objevovat nové prvky. Držíme se projektu, k nějakým drobným změnám dochází a právě tyto drobné změny jsme potřebovali odsouhlasit s poskytovatelem dotace. Toto již proběhlo a myslím si, že i ten výsledek bude stát za to.70 stromů bylo pokáceno, ale 92 se vysadí. Takže opravdu zeleň tady bude zachována. Je to park, je to chlouba, je to dominanta našeho města.”

Značnou část peněz na revitalizaci parku poskytlo ministerstvo financí.

Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Zrovna dva týdny zpátky jsme tady měli ministerskou kontrolu, protože ministerstvo financí nám na to poskytlo dotaci a jsem rád, že se nám to podařilo vyběhat a i ministerská kontrola konstatovala, že stavba běží tak, jak má, běží v harmonogramu a věřím, že v prosinci a doufám, že i dříve, bude předána k užívání.”

Projekt počítá také v přilehlých ulicích s výstavbou 56 nových parkovacích míst.