|  | Datum vydání: 15.1.2025, 09:20 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Proměna Floridy v Ostravě-Porubě je v polovině

Nová zeleň, vodní prvky, veřejné toalety a především obří kruhová teresa jsou součástí proměny centrálního prostoru na Hlavní třídě. Jedná se o největší změnu v její historii.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka Ostravy-Poruby: ,,Na celou stavbu toho veřejného prostranství nám z 50 % přispěje Statutární město Ostrava. A kromě toho se podařilo na Floridu získat externí zdroje.”

Náklady na revitalizaci Floridy jsou v tuto chvíli kolem 89 milionů korun. Práce na proměně prostranství začaly loni v červenci. Nyní budou pokračovat v závislosti na klimatických podmínkách.

Petra Brodová (ANO), místostarostka Ostravy-Poruby: ,,Posledními pracemi, které probíhaly, byly práce, které souvisí s instalací toho vizuálně asinejvýraznějšího prvku, což bude kruhová pochozí terasa.”

V současné době je provedeno asi 80 % veškerých zemních a výkopových prací a je položeno množství inženýrských sítí. Celý prostor u Floridy bude bezbariérový a bude vhodný pro pořádání nejrůznějších akcí.

Obyvatelka Ostravy-Poruby: ,,Vím jak to bude vypadat a moc se těšíme, jestli to bude dobře sloužit. Má tam být takové to kulaté, dřevěné, podhled. No a cukrárna tam má být, posezení a asi to bude hezké.”

Práce na revitalizaci Floridy v plném rozsahu budou opět obnoveny na jaře a hotové by měly být v polovině roku.