|  | Datum vydání: 16.1.2025, 14:51 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Proměna Floridy v Ostravě-Porubě je v polovině

Nová zeleň, záhony, vodní prvky, lavičky, veřejné toalety a především obří kruhová teresa jsou součástí proměny centrálního prostoru na Hlavní třídě. Jedná se o největší změnu v její historii.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka Ostravy-Poruby: ,,Na celou stavbu toho veřejného prostranství nám z 50 % přispěje Statutární město Ostrava. A kromě toho se podařilo na Floridu získat externí zdroje z ITI, tedy programu, který dlouhodobě má město Ostrava. Samozřejmě financování až po dokončení celé stavby, takže uvidíme na kolik uznatelných nákladů si budeme schopni sáhnout, ale to číslo bude velmi zajímavé.”

Náklady na revitalizaci Floridy jsou v tuto chvíli kolem 89 milionů korun. Práce na proměně prostranství začaly loni v červenci a naplno probíhaly až do poloviny prosince. Nyní budou pokračovat v závislosti na klimatických podmínkách.

Petra Brodová (ANO), místostarostka Ostravy-Poruby: ,,Posledními pracemi, které probíhaly, byly práce, které souvisí s instalací toho vizuálně asinejvýraznějšího prvku, což bude kruhová pochozí terasa, která bude zároveň plnit funkci jakéhosi zastřešení.Byly provedeny veškeré bourací práce, to znamená byly odstraněny jak objekt bývalé restaurace Florida, tak bývalých podzemních toalet a také všechny zpevněné plochy. Také byl samozřejmě demontován veškerý původní, starý mobiliář, včetně veřejného osvětlení.”

V současné době je provedeno asi 80 % veškerých potřebných zemních a výkopových prací a je položeno značné množství inženýrských sítí, včetně retenčních objektů.

Petra Brodová (ANO), místostarostka Ostravy-Poruby: ,,Hospodaření s vodou je takovým důležitým bodem tohoto projektu. Vlastně voda nebude odcházet bez užitku do kanalizace, ale budeme ji jímat a zasakovat ideálně v území a přebytky využívat na zalévání právě nové zeleně, které to prostranství bude plné.”

Celý prostor u Floridy bude bezbariérový a bude vhodný pro pořádání nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí.

Petra Brodová (ANO), místostarostka Ostravy-Poruby: ,,Spousta práce už udělána je, nicméně spoustu prvků dokončit zbývá. Bude se určitě pracovat na tom pochozím prvku, musí se doinstalovat výtah, osadit vodní prvky, udělat zpevněné plochy, chodníky, a taková ta hlavní zpevněná plocha, která bude sloužit právě pro pořádání nejrůznějších akcí. A samozřejmě čekají stavaře závěrečné dokončovací práce, terénní úpravy a výsadba veškeré zeleně.”

Obyvatelé Ostravy-Poruby:

,,Bylo to tam pěkné a jestli to tam bude pěkné nevím, ten prostor je tam nevyužitý.”

,,Vím jak to bude vypadat a moc se těšíme, jestli to bude dobře sloužit. Má tam být takové to kulaté, dřevěné, podhled. No a cukrárna tam má být, posezení a asi to bude hezké.”

Práce na revitalizaci Floridy v plném rozsahu budou opět obnoveny na jaře a hotové by měly být zhruba v polovině roku.