|  | Datum vydání: 7.3.2025, 09:00 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Oprava vstupu do úřadu na Divadelní ulici se o měsíc prodlouží

Stavební úpravy v přízemí budovy městského úřadu na Divadelní ulici začaly loni v srpnu, od měsíce října si vyžádaly uzavření hlavního vstupu. Do budovy teď lidé vchází bokem, z Tyršovy ulice. Práce měly být hotovy do konec března. Ukázalo se ovšem, že termín bude nutné prodloužit.

Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního, MěÚ Nový Jičín: “Bohužel se zjistilo, když se dělaly repasy dveří, že pod těma dveřmi není pořádný základ, byl tam shnilý kus toho prahu, a tím pádem došlo k tomu, že se bude dělat i nový vstup, nový betonový základ. Další problém byl v té části, kde má být zasedačka. Po odkrytí vrchní vrstvy bylo zjištěno, že  pod ní není pevný beton, byly zde nějaké kanály s topením a další věci, které zapříčinily to, že ta podlaha se musela dělat v celém rozsahu zasedačky a zadní kuchyňky znovu.”

Po zapracování těchto úprav firma avizovala, že by mohla hotovou zakázku předat poslední týden v dubnu. Nutné pak bude ještě kolaudační řízení.

Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního, MěÚ Nový Jičín: “To kolaudační řízení také bude trvat, takž věříme tomu, že od 1. května by to mělo být otevřené.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Tento projekt byl dlouhodobě připravován, jak z důvodu potřeby zajištění bezbariérového vstupu do budovy úřadu, tak celkové rekultivace prostor, zvýšení standardu, a taktéž využití bývalé kantýny, tedy místností, který dlouhodobě nebyly využity, za účelem vybudování nové multifunkční jednací místnosti.”

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Vůbec asi největším přínosem je nový bezbariérový vstup. Dosud je to tak, že lidí, kteří jsou na vozíčku, tak musí jezdit zezadu. Je to komplikované a trochu nedůstojné. Teď budou vstupovat přímo tím předním vchodem, kde bude rampa a zároveň automatické dveře, takže to po ně bude komfortnější. Ale je tady i několik dalších přínosů. Z bývalé kantýny bude vybudována zasedací místnost. Zároveň, díky tomu, že tam bude sprcha a toalety, tak to může v krizových případech, například záplavy, sloužit i jako dočasné ubytování.”

Nový design dostane samotná recepce ve vstupu do úřední budovy a přibude tu elektronická úřední deska. Lepší vzhled získá i venkovní prostor.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Jsme rádi, že se nám podařilo zachovat ty dva stromy, které před úřadem rostou, protože podle jedné varianty měly být i pokáceny a nahrazeny novými, nicméně podařilo se to udělat tak, že vydržely. Zeleň bude doplněna, bude tu nový prostor, kde budou lavičky, a bude tam možnost  pro odstavení kol.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Cena, která byla vysoutěžena v rámci veřejné zakázky, je 8,5 milionů korun bez DPH, přičemž financování je rozděleno do dvou let, roky 2024 a 2025. Vzhledem k tomu, že byly identifikovány nutné vícepráce, které mají vliv jak na termín pro provedení díla, tak na cenu, tak identifikujeme na základě připravovaného dodatku k smlouvě o dílo vícepráce v rozsahu zhruba 600 tisíc korun.”