|  | Datum vydání: 11.3.2025, 11:01 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Správě železnic se podařilo stabilizovat ujíždějící svah

Provoz na trati je kvůli zásadní opravě mezi Havířovem a Albrechticemi veden pouze po jedné koleji. Práce jsou naplánovány až do června. Provoz vlaků je uzpůsoben probíhajícím pracím. V neděli však musel být přerušen, a to kvůli sesuvu svahu.

Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic: “Mezi Havířovem a Albrechticemi u Českého Těšína nejezdily po velkou část neděle regionální spoje a dálková doprava byla vedena přes Karvinou. Stavbaři museli v dotčeném místě posílit výztuhy pažení, které zajišťuje stabilitu náspu a umožňuje bezpečný provoz během stavebních prací. V pondělí před 6. hodinou ráno se mohla doprava po traťové koleji zase obnovit. Úsek je stabilní a probíhá jeho pravidelný monitoring, vlaky tudy projíždějí nižší rychlostí.”

Práce na modernizaci vlakové stanice probíhají podle harmonogramu.

Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic: “Od února je výluka 1. traťové koleje ve směru do Albrechtic a části staničních kolejí, kde byl snesen kolejový svršek a pracuje se na železničním spodku včetně mostních objektů. Pokračují i práce na nástupištích, kontinuálně se budují nové kabelové trasy a překládají inženýrské sítě. Probíhají rovněž práce na sanaci železničního náspu pomocí vibrovaných štěrkových pilot.”

Celá stavba by měla být dokončena v polovině příštího roku.