|  | Datum vydání: 7.10.2025, 15:17 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Byla zahájena stavba inhalatoria v parku Boženy Němcové, hotovo má být do konce příštího roku

V minulých dnech byla zahájena stavba inhalatoria v parku Boženy Němcové, které bude stát proti objektu bývalých zámeckých koníren, procházejících v současnou chvíli rekonstrukcí.

Jan Wolf (SOCDEM), primátor Karviné: “Harmonogram je někdy do konce roku 2026, by to mělo být postaveno. Samozřejmě budeme to chtít otvírat současně z rekonstrukci koníren. Kornírny jsou náročnější stavba, jsou to památkové chráněné objekty, takže probíhá jednání i s památkáři a občas se nám některé věci trošku zdržují, ale věřím tomu, že stavba to zase dožene a že někdy na jeře roku 2027 jako komplex to tady celé otevřeme.”

Projekt inhalatoria je plánován jako veřejný, aby ještě více zpříjemnil obyvatelům Karviné, ale i například turistům pobyt v parku a zároveň byl přínosem pro péči o veřejné zdraví.

Jan Wolf (SOCDEM), primátor Karviné: “Bude to, předpokládám, pod Technickými službami, které budou to mít ve své zprávě, budou se starat o to, aby ten provoz a úklid toho byl funkční, aby to fungovalo, takže bude to v záležitosti města.”

Stavba zatím pokračuje podle předem stanoveného harmonogramu s vizí otevření na jaře 2027.