|  | Datum vydání: 24.10.2025, 09:58 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Bývalý blešák v Mariánkách se mění v moderní dům se sociálními byty

V domě v mariánskohorské Bendlově ulici 9 se naplno rozjely stavební práce. Cílem je vytvořit z původního obytného domu, který dlouhá léta sloužil jako blešák, moderní objekt, který poskytne důstojné bydlení lidem v tíživé sociální situaci.

Jiří Pagáč (KDU-ČSL), místostarosta Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák: “Je to projekt, v rámci kterého vznikne deset bytů, které budou určeny pro nízkopříjmové, například obyvatele nebo seniory nebo děti po opuštění pěstounů, pěstounské péče. My na tom projektu chceme spolupracovat s Charitou České republiky, která nám bude doporučovat ty klienty, ty nájemníky a naše městská rada je tady bude poté ubytovávat standardní nájemní smlouvou.”

Dům je momentálně zcela odstrojen až na nosné zdivo. Probíhá statické zajištění konstrukcí, odstraňují se staré vrstvy a připravuje se základ pro novou výtahovou šachtu.

Jiří Pagáč (KDU-ČSL), místostarosta Ostravy-Mariánských Hor a Hulvák: “Ten výtah je tam z toho důvodu, že samozřejmě předpokládáme, že část těch klientů bude  imobilních nebo bude mít zhoršenou mobilitu a z toho důvodu ta budova bude kompletně bezbariérová.”

Jan Závodný, stavbyvedoucí realizační firmy: “Momentálně provádíme bourací práce a demontážní. Demontážní práce jsou provedeny zhruba z 90%. Chybí ještě vybourat podlahy ve sklepních prostorách. Pro novou stavbu začínáme vyzdívat a dozdívat otvory pro dveře a máme vyhloubenou jámu pro novou výtahovou šachtu. Výtahová šachta se musí stavět předem, jelikož na ní jsou navázány krovy a střecha.”

Do konce roku chce firma dokončit hydroizolaci spodní stavby a přípravné práce pro výstavbu lešení. Na jaře pak přijde na řadu výměna střechy, zateplení a nová fasáda.