|  | Datum vydání: 19.12.2025, 17:26 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Domov Korýtko bude nejmodernějším zařízením pro seniory v Ostravě

Ostravský Domov Korýtko prochází jednou z největších proměn  ve své historii. Po letech příprav a komplikací je dnes stavba prakticky hotová.

Břetislav Riger (Ostravak), náměstek primátora Ostravy: „Máme skoro hotovo, místnosti jsou zařízené, visí záclony.  To znamená, že opravdu čekáme už jen na rozvaděč, respektive rozvaděčovou skříň  u trafostanice, která tam je. Co se týče ostatních věcí, poslední, co se dobudovalo, byl  systém hromosvodu a předtím solární systém, který bude sloužit k ohřevu teplé  užitkové vody. Poslední problém, který na stavbě ještě řešíme, je úprava  materiálů v recepci. Recepce se totiž stala únikovou cestou a v projektu byly  použity materiály, které jsou hořlavé. To je potřeba změnit."

Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko: "V současné době probíhá předávání díla, dokončují se  poslední práce. Stavba by měla být hotová zhruba do konce února 2026, poté bude  následovat kolaudace a příprava na stěhování. Po celou dobu rekonstrukce využíváme prostory příspěvkové  organizace Čtyřlístek. Máme dva objekty – na Liščině a na ulici Hladnovské."

Stavba za původně 398 milionů korun se protáhla o dva roky a  následně ještě výrazně prodražila. Způsobily to technické komplikace a  nepřesnosti v původní dokumentaci stavby z 80. let.

Břetislav Riger (Ostravak), náměstek primátora Ostravy: „Stavba už jednou byla vysoutěžená a zakázka se následně  rušila. Zhotovitel už měl převzaté staveniště a velmi seriózně ho opustil,  protože v projektu byly obrovské chyby. I když se dělaly sondy, nepotvrdil se skutečný stav toho, co  nás tam reálně čekalo. Navýšení ceny bude zhruba 140 milionů korun. I přesto, když  si spočítáme poměr ceny a kapacity, pořád vychází velmi dobře.“

Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko: "Domov bude mít konečnou kapacitu 254 klientů. Budeme  poskytovat dvě sociální služby – domov pro seniory s kapacitou 130 klientů a  domov se zvláštním režimem s kapacitou 124 klientů."

Břetislav Riger (Ostravak), náměstek primátora Ostravy: "Když si spočítáme poměr 254 klientů k celkové ceně, tak i  při dnešních cenách to vychází velmi dobře. Když to srovnám například s domovem  pro seniory na hulváckém kopci, který je celý v režimu zvláštní služby, tedy  náročnější péče, tam se bavíme o částce tři čtvrtě miliardy pro sto klientů."

Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko: "V rámci druhé etapy budou probíhat terénní úpravy. Budou se  realizovat chodníky, venkovní mobiliář, terasy, vyvýšené záhony, vodní prvky,  kompletní oplocení včetně bran a systémů uzavření objektu a zahrady. Tyto práce  by měly probíhat už za provozu, protože nebrání užívání stavby."

Celý areál by měl být dokončen v druhé polovině  příštího roku. Ostrava tím získá nejmodernější zařízení pro seniory ve městě.