|  | Datum vydání: 13.3.2026, 11:30 Otevřít článek na polar.cz |
| --- | --- |

Rekonstrukce zámeckých koníren a stavba solankového inhalatoria pokračuje dle harmonogramu

V parku Boženy Němcové v areálu bývalých zámeckých koníren se stále pracuje. Rekonstrukce budov koníren a mléčnice už stihla narazit na různá překvapení, přesto se zhotovitelská firma zhostila tohoto úkolu svědomitě.

Jan Wolf (nestr.), primátor Karviné: "Já jsem rád, že zatím ta stavba probíhá tak, jak je harmonogram stanovený, jak časový, tak finanční, a jenom věřím, že se to všechno zvládne a že na začátku roku 27 bude nový objekt."

Aktuálně se připravuje nová stropní konstrukce. Aby bylo možné ji přesně osadit, byl objekt zaměřen pomocí 3D skenování.

Lukáš Boruta, hlavní stavbyvedoucí: "Na mléčnici můžete vidět, že jsme vlastně podchytili kompletně celou střešní konstrukci. Opět připravujeme železobetonové věnce pod tento krov, provádíme vlastně ve vnitřku nové založení."

I v rámci nového solankového inhalatoria práce nyní pokročily.

Lukáš Boruta, hlavní stavbyvedoucí: "Co se týká inhalatoria, tak tam jsme provedli vlastně založení stavby. Teď probíhá vlastně hydroizolace a budeme provádět kanalizaci a vodu, a se statikem řešíme vlastně hlavní nosnou konstrukci."

Obě stavby by měly být dokončeny ve stejném termínu, a to do prosince roku 2026.