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Přestavba zimního stadionu v Opavě se blíží do finále. Jeho chloubou bude obří led kostka
Přestavba zimního stadionu v Opavě vstupuje do závěrečné fáze. Na stavbě jsou hotové tribuny, dokončuje se fasáda a pracuje se také v zázemí pro sportovce.
Tomáš Macek, stavbyvedoucí realizační firmy: "V prvním podzemním patře osazujeme zařizovací předměty, jsou tam umyvadla, wellness, lepí se gumy, protože tam chodí hokejisté, takže budeme podle harmonogramu začínat stěrky a někdy mezi přelom březen a duben již spustíme přípravu na ledovou plochu.”
Výrazný pokrok potvrzuje i vedení města.
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Ten pokrok je obrovský. Už ta stavba vypadá, že za chvíli bude moct být použita. Je tomu i pravda, protože na konci března budeme zahajovat zkušební provoz a kolaudaci plánujeme na konci května.”
Chloubou zimního stadionu je obří led kostka, která se aktuálně testuje.
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Na které budou promítány jak vlastně záběry z hokeje, tak tam budou veškeré informace pro diváky.”
Proměnou projde i okolí zimního stadionu, kde vznikne nový předprostor s parkováním, zelení a chodníky.
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: “Právě dokončujeme projektovou dokumentaci a následně budeme soutěžit vyhotovení tady celého toho předprostoru před zimním stadionem.”
Novinkou bude také rozměr ledové plochy.
Michal Kokošek (ANO), náměstek primátora Opavy: "Rozměry kluziště budou mít 60 na 26 metrů, což jsou rozměry kluziště v NHL.”
Nový zimní stadion by mohl první hokejisty a diváky přivítat už letos v létě. 
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